PDV PRO — YAYYAM

AUDIT ACTUALISÉ — POST-ANTIGRAVITY

Comparatif Avant / Après  ·  Scores Mis à Jour  ·  Reste à Faire

| Audit Initial 12 Avril 2026 | Antigravity Phases Phases 1–5 ✅ | Phase 6 + Reste ⏳ En attente |
| --- | --- | --- |

Build : zéro erreur TypeScript  ·  npm run build ✅  ·  16 fichiers modifiés / créés

# SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Ce document présente l'audit actualisé de PDV Pro / Yayyam après l'exécution des Phases 1 à 5 de la refonte mobile-native par Antigravity. Il compare l'état initial (J+1 post-lancement, 12 avril 2026) à l'état actuel post-corrections, identifie ce qui reste à faire (Phase 6 + gaps non couverts), et recalcule les scores par dimension.

## Progression par dimension — Avant / Après

UX — Inscription   4/10  →  8/10  (+4)

UX — Connexion   6/10  →  8/10  (+2)

UX — Navigation   4/10  →  9/10  (+5)

UX — Paiement   3/10  →  8/10  (+5)

UX — Onboarding / Dashboard   5/10  →  6/10  (+1)

UX — Checkout   5/10  →  5/10  (0)

→ UX Score global : 27/60 → 44/60  (+17 pts)

UI — Cohérence design system   6/10  →  6/10  (0)

UI — Typographie   5/10  →  5/10  (0)

UI — Palette & contraste   8/10  →  8/10  (0)

UI — Espacement mobile   4/10  →  5/10  (+1)

UI — Composants & feedback   6/10  →  8/10  (+2)

→ UI Score global : 29/50 → 32/50  (+3 pts)

Mobile — Breakpoints & Responsive   6/10  →  6/10  (0)

Mobile — Touch Targets   4/10  →  6/10  (+2)

Mobile — Navigation Mobile   3/10  →  9/10  (+6)

Mobile — Densité de contenu   4/10  →  5/10  (+1)

Mobile — Performance perçue   4/10  →  7/10  (+3)

Mobile — Lisibilité   5/10  →  5/10  (0)

Mobile — PWA   7/10  →  7/10  (0)

→ Mobile Score global : 33/70 → 45/70  (+12 pts)

📈 Progression totale Score global initial : 89/200 → Score post-Antigravity Phases 1–5 : 121/200 (+32 pts, +36%). Amélioration majeure sur les axes critiques : Navigation (+6), Paiement (+5), Inscription (+4). Phase 6 + gaps restants représentent environ +20 pts additionnels potentiels.

## Fichiers créés / modifiés par Antigravity (Phases 1–5)

16 fichiers touchés, build TypeScript zéro erreur, npm run build réussi.

| Fichier | Phase | Action |
| --- | --- | --- |
| MobileBottomNav.tsx | Phase 1 | 🆕 CRÉÉ |
| Sidebar.tsx | Phase 1 | MODIFIÉ — top bar h-12, plus de hamburger mobile |
| dashboard/layout.tsx | Phase 1 | MODIFIÉ — pb-24, px-3, MobileBottomNav intégré |
| app/loading.tsx | Phase 2 | MODIFIÉ — logo Y pulsing brandé |
| dashboard/loading.tsx | Phase 2 | MODIFIÉ — skeleton 2 cols mobile fidèle |
| login/page.tsx | Phase 2 | MODIFIÉ — useTransition + spinner + disabled |
| WhatsAppFloatingButton.tsx | Phase 3 | MODIFIÉ — 40px mobile, no ping, above tab bar |
| GlobalHomeButton.tsx | Phase 3 | MODIFIÉ — hidden lg:flex (masqué mobile) |
| api/payments/available/route.ts | Phase 4 | 🆕 CRÉÉ — endpoint processeurs dynamiques |
| PaymentMethodSelector.tsx | Phase 4 | ♻️ REFONDU — dynamique, Apple Pay style |
| payment-service.ts | Phase 4 | MODIFIÉ — types wave¦bictorys¦cinetpay¦moneroo |
| api/payments/initiate/route.ts | Phase 4 | MODIFIÉ — VALID_METHODS nettoyé |
| lib/validation.ts | Phase 4 | MODIFIÉ — schemas checkout + paiement |
| RegisterForm.tsx | Phase 5 | ♻️ MODIFIÉ — 4 champs, email optionnel, CTA simplifié |
| app/auth/actions.ts | Phase 5 | MODIFIÉ — email proxy @yayyam.local, validation relâchée |
| app/globals.css | Phase 1–3 | MODIFIÉ — animations slide-up, fade-slice-down |

# AUDIT UX — ÉTAT ACTUALISÉ

## 1. Inscription — Phase 5 ✅ EXÉCUTÉE

| Problème | Avant | Après Antigravity | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 champs visibles simultanément | 7 interactions avant envoi | 4 champs : Nom, WhatsApp, Mdp, (Email optionnel) | CORRIGE |
| Email requis (friction Afrique de l'Ouest) | Bloquait la conversion | Email optionnel — proxy @yayyam.local auto-généré | CORRIGE |
| CTA "Déployer Cloud Store" — jargon incompréhensible | Abandon à la dernière étape | "Créer mon compte" (universel, simple) | CORRIGE |
| Confirmation mot de passe (redondant) | Champ superflu = friction | Supprimée — PasswordInput avec toggle 👁 suffit | CORRIGE |
| 4 rôles en grille sans hiérarchie | Paralysie de choix | Grille 2×2 conservée — vendeur présélectionné | PARTIEL |
| Placeholder "••••••••" pour le mdp | Aucune guidance sur la complexité | "8 caractères minimum" — guidant | CORRIGE |

🔵 Observation audit — Inscription La correction est substantielle : de 7 à 4 champs effectifs (email passé optionnel, confirm_password supprimé). Le CTA "Créer mon compte" est universel. Point partiel : les 4 rôles en grille 2×2 sont conservés sans toggle Vendeur/Acheteur dominant. Dans le plan original, Antigravity proposait un toggle binaire (Vendeur par défaut visible). La grille complète reste plus confuse pour les nouveaux utilisateurs — à surveiller sur les prochains tests utilisateurs.

## 2. Connexion — Phase 2 ✅ EXÉCUTÉE

| Problème | Avant | Après Antigravity | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Zéro feedback pendant signIn | Bouton muet pendant 2–5s réseau africain | useTransition + spinner + "Connexion en cours…" | CORRIGE |
| Inputs actifs pendant le loading | L'utilisateur peut modifier mid-requête | fieldset disabled={isPending} | CORRIGE |
| CTA "Accéder au système" — trop technique | Jargon système | "Se connecter" — simple et direct | CORRIGE |

✅ Connexion — Correction exemplaire useTransition correctement wrappé autour de signIn. Le bouton affiche le spinner Loader2 + "Connexion en cours…" et se grise. Le fieldset disabled bloque tous les champs. C'est le pattern recommandé pour les Server Actions Next.js 14.

## 3. Navigation — Phase 1 ✅ EXÉCUTÉE

| Problème | Avant | Après Antigravity | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Hamburger menu → drawer 30+ liens | Paralysie de choix, zéro repère spatial | Bottom Tab Bar 5 onglets permanents | CORRIGE |
| Aucune bottom nav permanente | Utilisateur perdu dans l'app | Tab Bar avec dot indicateur page active | CORRIGE |
| Top bar h-14 trop haute | Espace vertical gaspillé mobile | Top bar h-12 compacte (logo + notifications) | CORRIGE |
| Globe "Vitrine" superposé sur WhatsApp | Collision touch targets | GlobalHomeButton hidden lg:flex — masqué mobile | CORRIGE |
| Sheet Profil — accès aux liens secondaires | Tout dans le drawer principal | Sheet slide-up depuis tab Profil avec 9 liens | CORRIGE |

✅ Navigation — Transformation majeure La refonte est la plus impactante : passage d'un hamburger/drawer daté à une Bottom Tab Bar native iOS/Android style. Safe area iOS avec env(safe-area-inset-bottom). Dot indicateur page active. Sheet Profil avec animations slide-up et fade backdrop. Position WhatsApp ajustée à bottom-[72px] pour rester au-dessus de la tab bar. C'est le changement qui aura le plus d'impact immédiat sur la rétention.

## 4. Paiement — Phase 4 ✅ EXÉCUTÉE

| Problème | Avant | Après Antigravity | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 processeurs hardcodés (dont OM + KKiaPay non fonctionnels) | Ventes perdues sur ces options | Endpoint /api/payments/available lit IntegrationKey dynamiquement | CORRIGE |
| Orange Money et KKiaPay affichés | Erreurs techniques à l'acheteur | Supprimés — seuls Wave + Bictorys actifs affichés | CORRIGE |
| Frais affichés côté acheteur (1% / 3%) | Méfiance, friction, questionnement | Frais masqués — badge "Paiement sécurisé" uniquement | CORRIGE |
| Radio buttons basiques mobile | Trop petit, pas de feedback sélection | Cards Apple Pay style — full width, border verte sélectionnée | CORRIGE |
| Pas de skeleton pendant le chargement | Blanc pendant fetch des méthodes | Skeleton animate-pulse pendant loadingMethods | CORRIGE |
| Pas de feedback de redirection | L'utilisateur ne sait pas si ça charge | "Redirection vers Wave…" avec spinner centré | CORRIGE |
| PayLink — formulaire custom incohérent | Interface différente du checkout | PaymentMethodSelector partagé (à vérifier intégration) | PARTIEL |

✅ Paiement — Correction Critique Exécutée Le point le plus urgent est résolu. L'endpoint /api/payments/available lit la table IntegrationKey pour ne retourner que les processeurs configurés et actifs. Le composant est désormais entièrement dynamique. Le type PaymentMethod est propre : wave ¦ bictorys ¦ paytech ¦ cinetpay ¦ moneroo. Orange Money et KKiaPay définitivement retirés du codebase.

## 5. Onboarding / Dashboard — Phase 6 ⏳ NON EXÉCUTÉE

| Problème | Avant | Après Antigravity | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| padding p-6 lg:p-10 identique mobile/desktop | 24px horizontal mobile — trop dense | p-3 lg:p-10 prévu en Phase 6 — PAS ENCORE FAIT | EN ATTENTE |
| KPI text-3xl déborde mobile | Chiffres tronqués ou illisibles | text-xl lg:text-3xl prévu Phase 6 — PAS ENCORE FAIT | EN ATTENTE |
| GettingStartedChecklist p-8 trop grande | 50% écran consommé by onboarding | p-4 + SVG 72px prévu Phase 6 — PAS ENCORE FAIT | EN ATTENTE |
| space-y-8 entre sections — trop d'espace | Scroll excessif mobile | space-y-4 lg:space-y-8 prévu Phase 6 — PAS ENCORE FAIT | EN ATTENTE |
| Dashboard loading skeleton | 2–4s d'écran blanc | skeleton 2 cols mobile FAIT en Phase 2 | CORRIGE |

🔴 Phase 6 — Priorité Immédiate Les corrections de densité visuelle du dashboard (paddings, tailles de texte, espacement) sont la prochaine urgence. Ce sont 4 fichiers à modifier : dashboard/page.tsx, GettingStartedChecklist.tsx, ProductsHeaderImport.tsx, admin/users/page.tsx.

## 6. Checkout — Non couvert par Antigravity

| Problème | Avant | Après Antigravity | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Boutons quantité +/- de 32px (w-8 h-8) | Erreurs de tap fréquentes | Non modifié — reste à 32px | EN ATTENTE |
| Récap commande sous le fold mobile | Bouton "Payer" invisible sans scroller | Non modifié | EN ATTENTE |
| 12+ champs visibles d'un bloc | Complexité maximum | Non modifié | EN ATTENTE |
| Transition slide étape 1→2 absente | Changement brutal d'écran | Non modifié | EN ATTENTE |

# AUDIT UI — ÉTAT ACTUALISÉ

## 1. Composants refondus — Qualité UI

### MobileBottomNav.tsx — Nouveau composant [CRÉÉ]

- ✅ Active state : text-[#0F7A60] + dot indicateur + strokeWidth 2.5 vs 1.8 (actif vs inactif). Distinction visuelle claire.

- ✅ Touch target tab : min-w-[56px] h-16 (64px) — dépasse le minimum 44px recommandé.

- ✅ Backdrop blur : bg-white/95 backdrop-blur-xl — élégant et cohérent avec l'esthétique glassmorphism de la app.

- ✅ Animation Profile Sheet : slide-up + fade backdrop + handle bar iOS (w-10 h-1 rounded-full bg-gray-300). Natif et familier.

- ✅ Safe area iOS : env(safe-area-inset-bottom) appliqué sur la nav et la sheet.

- ⚠️ Observation : La tab "Notifs" pointe vers /dashboard/notifications. Vérifier que cette route existe — sinon elle redirigera vers 404.

### PaymentMethodSelector.tsx — Refonte complète

- ✅ Cards Apple Pay style : full-width, icône 44px, label + subtitle, radio check circle. Jaune de confiance remplacé par vert émeraude actif.

- ✅ Skeleton loading : animate-pulse 3 rectangles pendant le fetch /api/payments/available.

- ✅ État "Redirection" : Loader2 centré + "Redirection vers Wave…" + "Ne fermez pas cette page." — rassurant.

- ✅ Badge "Recommandé" : Premier processeur retourné par l'API automatiquement badgé.

- ✅ Badge sécurité : Shield + "Paiement sécurisé" — remplace l'affichage des frais qui créait de la méfiance.

- ⚠️ Observation : L'animation fade-slice-down pour le champ numéro Wave n'est probablement pas définie dans globals.css par défaut. À vérifier que cette keyframe est bien présente.

### Login page.tsx — Feedback visuel

- ✅ CTA : "Se connecter" remplace "Accéder au système" — langue naturelle, pas du jargon.

- ✅ État pending : Bouton grisé (bg-white/5 text-white/30 cursor-wait) + Loader2 + "Connexion en cours…"

- ✅ fieldset disabled : Tous les inputs portent disabled:opacity-50 pendant le loading.

### WhatsAppFloatingButton.tsx — Bruit visuel réduit

- ✅ Mobile : w-10 h-10 (40px), icône w-5 h-5, position bottom-[72px] right-3 (au-dessus de la tab bar).

- ✅ Desktop : w-14 h-14 (56px) conservé avec ping animation.

- ✅ Tooltip : hidden lg:block — masqué mobile.

- ⚠️ Numéro hardcodé : 221776581741 toujours présent dans le code source (DEFAULT_AGENTS). Ce point n'est pas couvert par les 6 phases. Risque support non résolu.

## 2. Points UI non couverts (restants)

- 🔴 Dashboard densité : p-6 sur le dashboard, text-3xl sur les KPIs, p-8 sur GettingStartedChecklist non modifiés (Phase 6 en attente).

- 🟡 Double définition couleurs : #0F7A60 toujours hardcodé dans PaymentMethodSelector (new), WhatsAppFloatingButton, etc. Les nouvelles modifications reproduisent le même pattern. Pas de régression mais pas d'amélioration non plus.

- 🟡 text-[10px] encore présent : Dans le badge "Recommandé" de PaymentMethodSelector (text-[9px]), dans les labels des tabs MobileBottomNav (text-[10px]). Valeurs sous le minimum de lisibilité recommandé.

- 🟡 Tables admin non responsives : /admin/users table HTML non modifiée — Phase 6 non exécutée.

- 🟡 Accessibilité ARIA : aria-live, aria-describedby, aria-expanded non ajoutés dans cette passe. Hors scope Antigravity Phases 1–5.

# AUDIT MOBILE — ÉTAT ACTUALISÉ

## Résultats par viewport — Avant / Après Phases 1–5

| Viewport | Appareil | Avant | Après | Problèmes restants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360×800 | Itel A56, Tecno Pop | 3/10 | 5/10 | Dashboard trop dense, KPI overflow |
| 375×812 | iPhone SE / 12 mini | 4/10 | 6/10 | Padding p-6 dashboard, scroll checklist |
| 390×844 | iPhone 14 | 5/10 | 7/10 | Checkout récap sous fold, qty buttons petits |
| 412×915 | Samsung A54 | 5/10 | 7/10 | Correct sur pages simples |
| 430×932 | iPhone 14 Pro Max | 6/10 | 8/10 | Quasi-natif sur la plupart des pages |
| 768×1024 | iPad / Tablette | 6/10 | 7/10 | Sidebar toujours desktop, ok |
| 1280×800 | Desktop laptop | 7/10 | 8/10 | Sidebar collapsible amélioré |

## Points mobiles corrigés — Détails

### Navigation ✅

- La Bottom Tab Bar est un changement paradigmatique. Sur 375px (iPhone SE), l'utilisateur a maintenant 5 destinations permanentes visibles d'un regard, avec un indicateur visuel de la page active. C'est le pattern le plus efficace prouvé pour la rétention mobile.

- La Sheet Profil remplace le drawer surchargé pour les liens secondaires (Portefeuille, Commissions, CRM, App Store, etc.). Slide-up animé, overlay sombre, handle bar iOS — natif et familier pour tous les utilisateurs iOS et Android.

- Position WhatsApp ajustée à bottom-[72px] pour ne jamais masquer la Bottom Tab Bar. Taille réduite à 40px mobile pour ne pas obstruer le contenu.

### Performance perçue ✅

- loading.tsx : Le "Y" Yayyam en pulsing vert est une expérience branded — l'utilisateur identifie l'application même pendant le chargement. Bien meilleur qu'un spinner générique.

- dashboard/loading.tsx : Skeleton en 2 colonnes pour les KPIs (grille réelle), placeholder pour banner et chart. L'utilisateur reconnaît la structure avant que le contenu n'arrive.

- login/page.tsx : Le spinner "Connexion en cours…" élimine le doute sur 3G/4G africain. Le fieldset disabled empêche les double-soumissions.

### Points mobiles non corrigés (Phase 6 + gaps)

- 🔴 Dashboard densité : p-6 sur le dashboard principal toujours en place. Sur 375px, 48px de padding horizontal total laisse 327px utiles. Phase 6 doit passer à p-3 mobile.

- 🔴 Checkout récap sous le fold : CheckoutForm étape 2 — le récap commande occupe tout l'écran avant le bouton Payer. Non couvert par Antigravity.

- 🟡 Quantité +/- 32px : Boutons w-8 h-8 dans CheckoutForm non modifiés. En dessous des 44px minimum recommandés.

- 🟡 Tables admin non responsives : /admin/users table HTML sur mobile toujours illisible. Phase 6 prévoit des cards empilées.

# RESTE À FAIRE — PRIORITÉS

Antigravity a exécuté 5 phases sur 6, couvrant les 3 urgences critiques identifiées dans l'audit initial. Voici le backlog priorisé pour atteindre une expérience 8+/10 sur tous les axes.

## Phase 6 — Dashboard & Pages Compacts (Antigravity, prêt à exécuter)

⚡ 4 fichiers — Impact direct sur la densité mobile app/dashboard/page.tsx ¦ GettingStartedChecklist.tsx ¦ ProductsHeaderImport.tsx ¦ app/admin/users/page.tsx

- 1. dashboard/page.tsx : p-3 lg:p-10, space-y-4 lg:space-y-8, text-xl lg:text-3xl pour les KPIs, rounded-2xl lg:rounded-[32px] pour les cards.

- 2. GettingStartedChecklist.tsx : p-4 lg:p-10, SVG 72px mobile, title text-lg lg:text-3xl.

- 3. ProductsHeaderImport.tsx : Icône w-10 lg:w-14, texte text-xl, boutons icône-seule mobile.

- 4. admin/users/page.tsx : Table hidden lg:block + Cards empilées mobile + KPIs scrollable + filtres pills.

## Gaps non couverts par Antigravity — À planifier

### 🔴 CRITIQUE — Numéro WhatsApp hardcodé

- Problème : 221776581741 hardcodé dans DEFAULT_AGENTS de WhatsAppFloatingButton.tsx. Chaque vitrine vendeur pointe vers le support Yayyam au lieu du vendeur concerné.

- Solution : Ajouter un champ whatsapp_number dans la table Store. Lire la valeur côté serveur dans le layout dashboard et passer en prop. Sur les storefronts publics ([slug]/page.tsx), lire le numéro du vendeur.

- Priorité : Haute — Impact sur l'expérience acheteur de toutes les boutiques.

### 🟡 MOYEN — Checkout Form (non dans le scope Antigravity)

- Boutons quantité +/- : w-8 h-8 (32px) → w-11 h-11 (44px minimum). Modifier CheckoutForm.tsx.

- Récap commande collapsible : Ajouter un accordéon "Voir le récap" pour libérer l'espace vertical avant le bouton Payer.

- Transition slide étape 1→2 : animate-slide-left CSS entre les étapes du checkout.

- Email optionnel dans checkout : En cohérence avec l'inscription, l'email ne devrait pas être bloquant dans le checkout.

### 🟡 MOYEN — PayLink non unifié (partiel)

- PayLinkClient.tsx utilise encore son propre formulaire de paiement au lieu du PaymentMethodSelector partagé. L'acheteur passant par PayLink voit une interface différente du checkout standard.

- Refondre PayLinkClient.tsx pour intégrer PaymentMethodSelector comme dans le plan Antigravity Phase 4 (PayLink section non exécutée dans ce walkthrough).

### 🟡 MOYEN — Accessibilité (hors scope)

- aria-live="polite" sur les zones de validation dynamique (code ambassadeur, erreurs checkout).

- aria-describedby associant les messages d'erreur aux champs de formulaire.

- aria-expanded sur les accordéons (code promo, email optionnel dans checkout).

- Contraste placeholder:text-gray-300 : ratio 1.9:1 insuffisant — minimum 3:1 pour les placeholders (WCAG 1.4.3 Level AA).

### 🔵 SÉCURITÉ — À auditer séparément

- Supabase RLS (Row Level Security) : Non vérifiée dans cet audit. Couche critique empêchant un vendeur d'accéder aux données d'un autre. Audit spécifique requis.

- Rate limiting /api/payments/initiate : Aucun rate limiting détecté. Risque de spam de tentatives de paiement. Ajouter une limitation par IP / par commande.

- Validation montant côté serveur : Vérifier que le montant envoyé dans la requête est recalculé depuis la base de données et non simplement accepté du client.

## Validation Terrain Recommandée

- Test 1 — Inscription complète : Sur iPhone SE 375×812, chronométrer le temps d'inscription à partir de la page /register. Objectif : < 45 secondes avec 4 champs. Tester inscription SANS email.

- Test 2 — Connexion avec feedback : Sur connexion 3G simulée (DevTools throttling), vérifier que le spinner "Connexion en cours…" apparaît bien avant la redirection.

- Test 3 — Navigation Tab Bar : Vérifier les 5 onglets sur Safari iOS et Chrome Android. La route /dashboard/notifications doit exister ou être redirigée.

- Test 4 — Paiement Wave : Créer une commande test → sélectionner Wave → entrer numéro → vérifier "Redirection vers Wave…" → vérifier redirection effective vers Wave.

- Test 5 — Paiement Bictorys : Même flow avec Bictorys. Vérifier que c'est le seul autre processeur affiché (pas CinetPay, PayTech, Moneroo si non configurés).

- Test 6 — PayLink : Ouvrir un PayLink en incognito. Vérifier si PaymentMethodSelector est utilisé ou si l'ancien formulaire est toujours là.

## Conclusion

Les Phases 1 à 5 d'Antigravity ont corrigé les 3 urgences critiques identifiées dans l'audit initial : navigation mobile (Bottom Tab Bar), feedback de chargement (skeleton + spinner login), et paiement dynamique (endpoint /api/payments/available). Le score global passe de 89/200 à 121/200 (+36%).

La Phase 6 (densité dashboard mobile) est la prochaine étape logique et la plus rapide à exécuter (4 fichiers, pas de logique métier). Ensuite, le numéro WhatsApp dynamique est le seul point avec un impact business direct sur toutes les boutiques vendeurs.

L'objectif 8+/10 sur tous les axes est atteignable d'ici 2 semaines avec la Phase 6 + les gaps checkout et WhatsApp.

— Audit actualisé PDV Pro / Yayyam — Post-Antigravity Phases 1–5 —